BÁO CÁO KỸ THUẬT
PLAYWRIGHT E2E CI BLOCKER
IT Connect - Hệ thống quản lý phân quyền đa công ty

Phạm vi: GitHub Actions / CI trên nhánh main
Mục tiêu: ghi nhận chính xác trạng thái E2E, nguyên nhân blocker và checklist để thiết lập lại

| Repository | JackSilver08/He-Thong-Quan-Ly-Phan-Quyen-Da-Cong-Ty-IT-Connect |
| --- | --- |
| Branch | main |
| Commit được kiểm tra | 2d0103cc16b5865c3aff23c5fc14a0cb7aabaa9e |
| Workflow | IT Connect CI #74 |

Ngày lập báo cáo: 17/09/2026

# 1. Tóm tắt điều hành

Kết luận chính: phần lớn CI của IT Connect đang xanh, nhưng Playwright E2E là CI blocker. Go unit tests, race tests, vet, PostgreSQL integration, Docker Compose build và readiness checks đã vượt qua. Tuy nhiên, Playwright không được chạy thực tế vì bước cài dependency bằng npm ci thất bại do package.json và package-lock.json không đồng bộ.

Ý nghĩa đối với V2: chưa có bằng chứng về regression backend V2 trong run này. Migration 00003_v2_access_control.sql đã apply thành công. Nhưng vì browser E2E dừng trước khi khởi chạy, các luồng UI và regression liên quan phân quyền V2 chưa được kiểm chứng đầy đủ.

# 2. Ma trận kết quả CI

| Hạng mục | Trạng thái | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL integration | PASS | Migration và kiểm thử DB tích hợp thành công. |
| go test ./... | PASS | Unit tests xanh. |
| go test -race ./... | PASS | Race tests xanh. |
| go vet ./... | PASS | Static analysis xanh. |
| Docker Compose build | PASS | Các image/build chính thành công. |
| API readiness | PASS | Endpoint health sẵn sàng. |
| Frontend readiness | PASS | Trang login sẵn sàng. |
| Playwright E2E | BLOCKED | npm ci fail trước bước cài Chromium và chạy test. |

# 3. Phân tích lỗi Playwright E2E

Job lỗi: Playwright browser smoke tests
Bước lỗi: Install frontend test dependencies
Lệnh: npm ci
Kết quả: exit code 1, sau đó các bước Install Chromium và Run E2E tests bị skipped.

Nguyên nhân đã xác định: package.json và package-lock.json của frontend không đồng bộ. Log CI báo thiếu các mục trong lockfile liên quan tới Playwright 1.55.0: @playwright/test@1.55.0, playwright@1.55.0, playwright-core@1.55.0 và fsevents@2.3.2.

Điểm cần hiểu đúng: đây là lỗi của dependency lockfile/CI installation, không phải bằng chứng rằng test Playwright đã fail do lỗi ứng dụng. Hiện tại test chưa thực sự chạy.

# 4. Tác động và phạm vi V2 chưa được xác nhận

Migration V2 00003_v2_access_control.sql đã được apply và COMMIT thành công trong stack CI.

Backend build, PostgreSQL integration, Go unit/race/vet đều xanh, do đó chưa có tín hiệu regression backend từ run này.

Playwright smoke test hiện bao phủ login và điều hướng các trang lõi như /users, /companies, /projects, /permissions, /resigned và /audit theo cấu hình hiện tại.

Vì npm ci fail trước khi khởi động Playwright, các luồng đăng nhập, redirect unauthenticated và kiểm tra các trang lõi chưa được browser-test.

Đối với hệ thống phân quyền doanh nghiệp, trạng thái đúng hiện tại là "chưa xác minh đầy đủ", không phải "E2E pass".

# 5. Nội dung E2E hiện đang chờ được thực thi

Smoke suite hiện có hai case chính:

Unauthenticated users are sent to login: truy cập /users phải chuyển về /login và ô username phải hiển thị.

Administrator can sign in and open core pages: đăng nhập bằng tài khoản E2E, kiểm tra Dashboard, sau đó mở /users, /companies, /projects, /permissions, /resigned và /audit; body không được chứa "Application error".

Lưu ý thiết lập: suite đang dùng BASE_URL=http://127.0.0.1:3000 và biến E2E_USERNAME/E2E_PASSWORD. Trong workflow hiện tại giá trị mặc định là admin / Admin@123456.

# 6. Checklist để tự thiết lập lại Playwright E2E

| # | Hạng mục | Việc cần làm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đồng bộ lockfile | Đồng bộ package.json và package-lock.json để Playwright 1.55.0 xuất hiện đầy đủ trong lockfile. |
| 2 | Xác nhận tính reproducible | Xóa node_modules và chạy npm ci. Bước này phải pass độc lập. |
| 3 | Cài browser | Chạy npx playwright install --with-deps chromium trong Linux CI. |
| 4 | Khởi động stack | docker compose up -d; chờ API /health và frontend /login ready. |
| 5 | Kiểm tra dữ liệu đăng nhập | Bảo đảm tài khoản E2E tồn tại và mật khẩu khớp biến môi trường CI. |
| 6 | Chạy local E2E | Chạy BASE_URL + E2E_USERNAME + E2E_PASSWORD + npm run test:e2e. |
| 7 | Kiểm tra artifact | Lưu playwright-report/ và test-results/ để phân tích trace/screenshot khi fail. |
| 8 | Chạy lại CI | Push commit sửa lockfile; chỉ đóng blocker khi Run E2E tests executed và pass. |

# 7. Tiêu chí đóng blocker

package-lock.json hợp lệ và npm ci pass trong CI.

Playwright Chromium được cài thành công.

Run E2E tests thực sự executed, không phải skipped.

Case unauthenticated redirect pass.

Case administrator login + core pages pass.

Playwright artifact được tạo khi cần và không có Application error ở các route kiểm tra.

Sau khi sửa, một workflow mới trên main phải đạt trạng thái success, không chỉ dựa vào việc các job backend đã xanh ở run cũ.

# 8. Ghi chú bảo mật và độ tin cậy

Npm vulnerabilities: log Docker trước đó ghi nhận 2 high-severity npm vulnerabilities. Chúng không phải nguyên nhân trực tiếp của blocker Playwright, nhưng nên được đánh giá riêng trước khi phát hành cho môi trường doanh nghiệp.

Không nên đánh đồng: build xanh + backend test xanh với E2E xanh. E2E đang bị chặn trước khi thực thi nên độ tin cậy của lớp browser regression vẫn còn thiếu.

# Phụ lục A - Thông tin kiểm tra

Repository: JackSilver08/He-Thong-Quan-Ly-Phan-Quyen-Da-Cong-Ty-IT-Connect

Branch: main

Commit: 2d0103cc16b5865c3aff23c5fc14a0cb7aabaa9e

Commit message: test: harden E2E readiness and CI diagnostics

Workflow run: IT Connect CI #74

Playwright version referenced by package setup: 1.55.0

Primary E2E command: npm run test:e2e

Báo cáo này nhằm giúp thiết lập lại Playwright E2E độc lập; các kết quả PASS/FAIL được ghi nhận theo CI run nêu trên và không mở rộng thành kết luận ngoài phạm vi đó.