# HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN ĐA CÔNG TY

# IT CONNECT

## KẾ HOẠCH DỰ ÁN & KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP

Phiên bản 1.0  |  Ngày 15/09/2026

| Tên sản phẩm | Hệ Thống Quản Lý Phân Quyền Đa Công Ty IT Connect |
| --- | --- |
| Tên kỹ thuật đề xuất | IT Connect Multi-Company Access Management System |
| Mục tiêu | Quản lý tập trung user, công ty, dự án, thư mục và quyền truy cập File Server |
| Kiến trúc | Next.js + Go/Gin + PostgreSQL + Redis + Streamlit/Plotly |
| Định hướng triển khai | Docker Compose, Nginx; sẵn sàng tích hợp LDAP/Active Directory/Windows File Server |

Tài liệu này là baseline kỹ thuật để triển khai MVP và làm cơ sở mở rộng thành hệ thống quản trị quyền truy cập cấp doanh nghiệp.

# MỤC LỤC

1. Tóm tắt điều hành

2. Mục tiêu và phạm vi

3. Nguyên tắc thiết kế hệ thống

4. Kiến trúc công nghệ chốt

5. Kiến trúc tổng thể

6. Thiết kế dữ liệu và database

7. Mô hình phân quyền

8. Các module chức năng

9. Quy trình nghiệp vụ quan trọng

10. Import/Export và dữ liệu legacy

11. Dashboard & Analytics bằng Python

12. Bảo mật và kiểm soát

13. Triển khai Server / DevOps

14. Lộ trình phát triển

15. Tiêu chí nghiệm thu MVP

16. Rủi ro và phương án xử lý

17. Định hướng mở rộng

18. Quyết định công nghệ cuối cùng

# 1. Tóm tắt điều hành

IT Connect là hệ thống web quản lý tập trung quyền truy cập tài nguyên File Server cho nhiều công ty. Hệ thống quản lý vòng đời nhân viên, tổ chức công ty, dự án, thành viên dự án, thư mục và quyền READ/WRITE/DENY; đồng thời hỗ trợ tra cứu nâng cao, theo dõi nhân viên nghỉ việc, ghi nhận nhân sự thay thế, Import/Export Excel và Audit Log.

Điểm cốt lõi của sản phẩm không phải CRUD đơn thuần mà là Permission Engine: xác định ai được truy cập tài nguyên nào, ở cấp dự án/thư mục, trong thời điểm nào, do ai cấp và khi nào cần thu hồi.

Kiến trúc chốt sử dụng Go làm backend/control plane, Next.js làm web application, PostgreSQL làm database chính, Redis cho cache/background workloads và Python Streamlit + Plotly cho analytics dashboard. Giai đoạn sau có thể kết nối LDAP/Active Directory và Windows File Server/NTFS ACL.

# 2. Mục tiêu và phạm vi

2.1. Mục tiêu

Quản lý nhiều công ty trên cùng một hệ thống nhưng tách biệt dữ liệu theo tenant/company.

Quản lý user, phòng ban, project, thành viên project và quyền truy cập từ một giao diện thống nhất.

Hỗ trợ vòng đời nhân viên: onboard, transfer, offboard và thay thế.

Giảm phụ thuộc vào Excel thủ công nhưng vẫn hỗ trợ Excel cho migration, trao đổi dữ liệu và báo cáo.

Tạo nền tảng sẵn sàng kết nối File Server/Active Directory trong các phase sau.

Có Audit Log để truy vết mọi thay đổi nhạy cảm.

2.2. Phạm vi MVP

Authentication + RBAC cho Admin/IT/Company Admin/Project Manager/User.

Company, Department, User, Project, Project Member.

Permission Matrix theo Project và Resource/Folder.

Resigned Employee + Replacement Note/History.

Advanced Search.

Import/Export Excel có validation và preview.

Audit Log.

Dashboard quản trị cơ bản.

2.3. Ngoài phạm vi MVP nhưng chuẩn bị kiến trúc

Đồng bộ LDAP/Active Directory.

Tự động áp NTFS ACL trên Windows File Server.

Approval workflow nhiều cấp.

Notification.

Security analytics nâng cao.

# 3. Nguyên tắc thiết kế hệ thống

| Nguyên tắc | Áp dụng |
| --- | --- |
| API-first | Next.js và Streamlit tiêu thụ API; business logic nằm ở Go. |
| Single source of truth | PostgreSQL là nguồn dữ liệu nghiệp vụ chính; Excel là nguồn import/export, không phải database. |
| Least privilege | Mặc định không có quyền; chỉ cấp READ/WRITE khi được xác nhận. |
| Audit everything sensitive | Grant/Revoke/Change Permission, Resign, Import/Export, Login và thay đổi role phải được ghi log. |
| Separation of control and resource plane | Go quản lý policy/control; Windows Server/AD thực thi tài nguyên ở phase integration. |
| Container-first deployment | Tất cả thành phần chính có Docker image/Compose để dễ di chuyển từ local lên VPS/on-premise/cloud. |

# 4. Kiến trúc công nghệ chốt

| Tầng | Công nghệ chốt | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript | Phù hợp admin application lớn, routing tốt, SSR/CSR linh hoạt, deploy Node/Docker rõ ràng. |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | Giao diện sạch, nhất quán, responsive, dễ xây data table/form/dialog/sidebar. |
| State/Data fetching | TanStack Query | Cache/query state phía client, phù hợp API-first application. |
| Validation frontend | Zod | Schema validation đồng bộ với form và API contract. |
| Backend | Go + Gin | Nhanh, nhẹ, concurrency tốt, binary deployment gọn, phù hợp API/service enterprise. |
| Database access | pgx + sqlc | SQL rõ ràng, type-safe, kiểm soát query phức tạp tốt hơn việc phụ thuộc ORM cho permission engine. |
| Migration | Goose hoặc Atlas | Quản lý schema migration có version. |
| Database | PostgreSQL | Quan hệ dữ liệu phức tạp, search/reporting tốt, phù hợp hệ thống quyền và audit. |
| Cache/queue | Redis | Cache, rate limit, job state và background workloads. |
| Analytics | Python + Streamlit + Plotly + Pandas | Tách analytics khỏi transactional backend, thuận lợi cho biểu đồ và phân tích. |
| Excel | Go Excelize | Import/Export Excel trong backend; hỗ trợ validation và format. |
| Reverse proxy | Nginx | HTTPS, routing, headers, rate limiting, serving gateway. |
| Deployment | Docker + Docker Compose | Đơn giản hóa triển khai và di chuyển môi trường. |
| Future integration | LDAP/AD + Windows File Server + NTFS ACL | Đồng bộ identity và thực thi policy trên tài nguyên thật. |

Lý do chốt Go thay vì FastAPI: core workload của hệ thống thiên về API, authorization, concurrency, Windows/LDAP/File Server integration và service deployment. Python vẫn được giữ ở analytics nơi Pandas/Plotly/Streamlit phát huy lợi thế.

# 5. Kiến trúc tổng thể

USER
  │
  ▼
NGINX / HTTPS
  │
  ├──────────────► Next.js Web App
  │                      │
  │                      ▼
  │                 Go + Gin API
  │                      │
  │          ┌───────────┼───────────┐
  │          ▼           ▼           ▼
  │     PostgreSQL     Redis      Audit/Jobs
  │                                  │
  └──────────────► Streamlit + Plotly
                                   Analytics

Future control/resource plane:
Go Permission Engine → LDAP/AD → Windows File Server / NTFS ACL

Nguyên tắc: Next.js hiển thị và điều phối UX; Go giữ business logic và authorization; PostgreSQL lưu policy/state; Streamlit chuyên cho analytics; Windows/AD chỉ trở thành execution plane khi tích hợp ở phase sau.

# 6. Thiết kế dữ liệu và database

6.1. Entity chính

| Entity | Mục đích |
| --- | --- |
| companies | Thông tin tenant/công ty. |
| departments | Phòng ban thuộc công ty. |
| users | Nhân viên/tài khoản và trạng thái vòng đời. |
| roles / user_roles | RBAC cho quyền trên hệ thống. |
| projects | Dự án thuộc company. |
| project_members | Quan hệ user-project và vai trò trong project. |
| resources | Folder/tài nguyên thuộc project; hỗ trợ parent-child hierarchy. |
| permissions | Policy user-resource với NONE/READ/WRITE. |
| employee_replacements | Lịch sử nhân viên nghỉ và người thay thế. |
| audit_logs | Truy vết thao tác nhạy cảm. |
| import_jobs / export_jobs | Theo dõi tác vụ dữ liệu lớn. |
| notifications | Thông báo hệ thống, phase mở rộng. |

6.2. Quan hệ logic

Company
 ├── Department ── User
 └── Project
      ├── ProjectMember ── User
      └── Resource / Folder
             └── Permission ── User

User ── EmployeeReplacement ── User

6.3. Permission data model

| Trường | Đề xuất |
| --- | --- |
| subject | user_id hoặc sau này có thể mở rộng group/role. |
| resource | resource_id; Resource có thể là project root hoặc folder. |
| permission | NONE ¦ READ ¦ WRITE. |
| source | DIRECT / ROLE / INHERITED trong phase nâng cao. |
| effective_from / effective_to | Chuẩn bị cho quyền có thời hạn. |
| granted_by | Admin/actor tạo policy. |
| created_at / updated_at | Thời gian thay đổi. |

6.4. Mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm

Không lưu mật khẩu plaintext. Nếu hệ thống tự quản lý credential trong MVP thì chỉ lưu hash an toàn như Argon2id; production nên ưu tiên LDAP/Active Directory/SSO nếu hạ tầng doanh nghiệp cho phép. File Excel hiện tại có dữ liệu tài khoản và cột PASS nên phải được xử lý như dữ liệu migration nhạy cảm, không import nguyên trạng vào trường password plaintext.

# 7. Mô hình phân quyền

| Mức quyền | Hiển thị UI | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| NONE | X / Không truy cập | Không được phép truy cập resource. |
| READ | R / Chỉ xem | Được đọc/xem nhưng không chỉnh sửa. |
| WRITE | W / Chỉnh sửa | Được đọc và thay đổi nội dung theo policy. |

7.1. Permission Matrix mẫu

| User | Contract | Design | Tender | Finance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn A | W | W | R | X |
| Nguyễn B | W | R | W | X |
| Nguyễn C | R | R | X | X |
| Nguyễn D | X | X | X | W |

Database nên dùng NONE/READ/WRITE; UI có thể render X/R/W để bám nghiệp vụ hiện tại và dữ liệu Excel legacy.

7.2. RBAC đề xuất

| Role | Phạm vi |
| --- | --- |
| SUPER_ADMIN | Toàn hệ thống. |
| IT_ADMIN | Quản trị user/project/permission theo phạm vi được giao; xem audit. |
| COMPANY_ADMIN | Chỉ dữ liệu company được gán. |
| PROJECT_MANAGER | Quản lý project, member và policy trong project. |
| USER | Chỉ truy cập tài nguyên được cấp. |
| AUDITOR | Read-only đối với báo cáo/audit. |

# 8. Các module chức năng

Dashboard: KPI users, companies, projects, resigned, alerts; link sang analytics.

Authentication: Login, logout, token rotation, password/SSO policy.

Company Management: Thêm/sửa/xóa/khóa company; tenant isolation.

Department Management: Quản lý phòng ban theo company.

User Management: Thêm/sửa/xóa/khóa, filter/search, project access.

Project Management: Project info, status, folder root, members.

Permission Management: Matrix, grant/revoke/change, bulk update.

Resigned Employees: Danh sách nghỉ việc, ngày nghỉ, thu hồi quyền, thay thế.

Replacement History: Liên kết người cũ/người mới, note bàn giao và quyền copy/review.

Advanced Search: Tìm theo user, company, department, project, permission, status và tổ hợp điều kiện.

Import/Export Excel: Upload, validate, preview, commit; export report/matrix.

Audit Log: Lưu actor, action, target, before/after, time, IP/request id.

Settings: RBAC, system parameters, integration settings ở phase mở rộng.

# 9. Quy trình nghiệp vụ quan trọng

9.1. Onboarding nhân viên mới

Create User → chọn Company/Department → gán Project → chọn policy → review → approve → (phase sau) đồng bộ AD/ACL.

9.2. Nghỉ việc

ACTIVE → RESIGN REQUEST → APPROVED → khóa/thu hồi quyền → ghi ngày nghỉ → ghi nhận người thay thế → lưu audit. Không xóa lịch sử user khỏi database.

9.3. Chuyển phòng ban

Transfer Request → xác định permission cũ → review policy mới → revoke quyền không còn phù hợp → grant quyền mới → audit.

9.4. Thay thế nhân viên

Resigned User → Replacement User → option “Copy permissions for review” → Admin xác nhận → lưu replacement history và audit.

9.5. Bulk Permission Change

Chọn project/resource + danh sách user → preview before/after → confirm → transaction/batch update → audit từng logical action.

# 10. Import/Export và dữ liệu legacy

Workbook hiện tại có ba sheet chính: Sonacons, List_PC và PROJECT. Dữ liệu đang mang tính vận hành/ma trận nhiều hơn là mô hình quan hệ chuẩn hóa. Vì vậy, quy trình migration phải tách “data source” khỏi “database schema”.

10.1. Pipeline import đề xuất

Excel Upload
   ↓
Parse / Normalize
   ↓
Validate Company / User / Project / Permission
   ↓
Duplicate & Conflict Detection
   ↓
Preview kết quả
   ↓
Confirm Import
   ↓
Transaction + Audit Log

10.2. Mapping dự kiến

| Legacy data | Database target |
| --- | --- |
| User / Employee | users |
| Company | companies |
| Department | departments |
| Project | projects |
| Project/member list | project_members |
| R/W/X matrix | permissions |
| Resigned status/date | users + employee_replacements |
| Note / replacement | employee_replacements / audit_logs |
| PC inventory | có thể tạo module assets riêng, ngoài core MVP |

10.3. Export

Users.xlsx

Projects.xlsx

Permission Matrix.xlsx

Resigned Employees.xlsx

Audit Report.xlsx

# 11. Dashboard & Analytics bằng Python

Streamlit không thay thế Next.js. Nó là analytics application độc lập, đọc dữ liệu hoặc gọi các endpoint analytics của Go API.

| Dashboard | Chỉ số/biểu đồ |
| --- | --- |
| Overview | Total users, active, resigned, companies, projects, pending changes. |
| Permission Analytics | READ/WRITE/NONE distribution, permission theo department/project. |
| Security | Resigned users còn quyền, WRITE access vào nhóm nhạy cảm, inactive accounts. |
| Project Analytics | Member count, project access density, project activity. |
| Employee Lifecycle | Join/transfer/resign trend, replacement trend. |
| Audit Analytics | Permission changes, admin activity, import/export frequency. |

Plotly được ưu tiên cho chart tương tác; Pandas cho data transformation. Analytics có thể được cache qua Redis hoặc materialized views khi dữ liệu lớn.

# 12. Bảo mật và kiểm soát

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Authentication | JWT access/refresh hoặc SSO/AD; token rotation; session expiry. |
| Authorization | RBAC + resource permission; server-side authorization bắt buộc. |
| Password | Argon2id nếu tự quản lý; không plaintext. |
| Audit | Ghi before/after cho thay đổi permission/role/status. |
| Tenant isolation | Mọi query nghiệp vụ phải kiểm tra company scope. |
| Input security | Validate schema, sanitize file import, chống SQL injection qua parameterized queries. |
| Excel security | Giới hạn kích thước, loại file, validate header, reject formula/macro risks khi export. |
| API security | Rate limit, CORS chặt, secure headers, HTTPS. |
| Infrastructure | Secret bằng environment/secret manager, database không public trực tiếp. |
| File Server integration | Service account tối thiểu quyền; không cho web request tùy ý thực thi shell/ACL command. |

Quan trọng: phase tích hợp Windows ACL phải có cơ chế queue, retry, idempotency và rollback/compensation, vì database policy và ACL thực tế có thể lệch trạng thái nếu thao tác hệ thống ngoài thất bại.

# 13. Triển khai Server / DevOps

Internet / LAN
      │
    Nginx
      │
 ┌────┴────────────────────────┐
 │                             │
 ▼                             ▼
Next.js                    Streamlit
 │                             │
 └──────────────┬──────────────┘
                ▼
             Go API
                │
       ┌────────┴────────┐
       ▼                 ▼
 PostgreSQL            Redis

| Môi trường | Mô hình |
| --- | --- |
| Development | Docker Compose hoặc local services; seed data; test database riêng. |
| Staging | Docker Compose, domain phụ, database backup/restore test. |
| Production | Ubuntu Server/VPS/on-premise, Nginx, HTTPS, Docker Compose, backup PostgreSQL, monitoring/logging. |

Nguyên tắc triển khai: build image immutable, cấu hình qua environment, healthcheck cho service, backup database định kỳ, không expose PostgreSQL/Redis ra Internet nếu không cần.

# 14. Lộ trình phát triển

| Phase | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 0. Foundation | Monorepo, Docker, CI, environment, DB migrations, coding standards. | Skeleton deploy được. |
| 1. Core IAM | Auth, RBAC, Company, Department, User. | Quản lý identity cơ bản. |
| 2. Projects | Project, members, resource/folder tree. | Quản lý phạm vi truy cập. |
| 3. Permission Engine | NONE/READ/WRITE, matrix, bulk update, authorization middleware. | Core permission engine hoạt động. |
| 4. Employee Lifecycle | Resigned, replacement, transfer, revoke workflow. | Quản lý vòng đời nhân sự. |
| 5. Data & Search | Advanced Search, Excel import/export, migration from legacy workbook. | Giảm vận hành Excel thủ công. |
| 6. Audit & Analytics | Audit Log, Streamlit/Plotly dashboard, reports. | Quản trị và phân tích. |
| 7. Enterprise Integration | LDAP/AD, Windows File Server, NTFS ACL. | Tự động hóa quyền thật. |
| 8. Hardening | Security test, performance, backup, monitoring, DR. | Production-ready. |

# 15. Tiêu chí nghiệm thu MVP

Admin đăng nhập và chỉ thấy dữ liệu đúng phạm vi role/company.

CRUD Company/Department/User/Project hoạt động và có validation.

Có thể gán user vào project và thay đổi READ/WRITE/NONE theo resource.

Permission Matrix hiển thị nhất quán và lưu lịch sử thay đổi.

User nghỉ việc không bị xóa khỏi lịch sử; có trạng thái RESIGNED và replacement note.

Có thể tra cứu user theo tổ hợp nhiều điều kiện.

Import Excel có preview + validation + duplicate detection trước commit.

Export Excel tạo được permission matrix và danh sách user/project.

Audit Log truy vết được actor, hành động, đối tượng, thời gian và before/after.

Hệ thống chạy được bằng Docker Compose trên server Linux.

Không lưu password plaintext và không để PostgreSQL/Redis public trực tiếp.

# 16. Rủi ro và phương án xử lý

| Rủi ro | Mức | Phương án |
| --- | --- | --- |
| Permission logic phức tạp/inconsistent | Cao | Thiết kế permission engine độc lập, test matrix, transaction và audit. |
| Tenant data leak | Rất cao | Company scope ở repository/service + automated tests + defense in depth. |
| ACL/AD sync thất bại | Cao | Queue, retry, idempotency, status tracking, manual reconciliation. |
| Excel legacy không đồng nhất | Cao | Normalize + validation + preview + mapping table. |
| Backend query chậm khi dữ liệu lớn | Trung | Index, sqlc, pagination, Redis/materialized views. |
| Next.js + Streamlit UX phân mảnh | Trung | Thiết kế design system và phân vai rõ: transaction ở Next.js, analytics ở Streamlit. |
| Credential/file server compromise | Rất cao | Least privilege service accounts, secret management, network segmentation, audit. |

# 17. Định hướng mở rộng

SSO/LDAP/Active Directory.

Group-based permission và inherited permission.

Permission expiry theo thời gian.

Approval workflow: Request → Manager → IT → Apply.

Policy templates theo phòng ban/dự án.

Automatic onboarding/offboarding theo HR source.

Notification qua email/Teams/Slack.

Security score cho từng company/project.

Multi-node Go backend và managed PostgreSQL khi quy mô tăng.

Public API/SDK nội bộ cho các hệ thống khác.

# 18. Quyết định công nghệ cuối cùng

| Thành phần | Quyết định cuối cùng |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui |
| Client data | TanStack Query + Zod |
| Backend | Go + Gin |
| DB driver/query | pgx + sqlc |
| Migration | Goose hoặc Atlas |
| Database | PostgreSQL |
| Cache/jobs | Redis |
| Analytics | Python + Streamlit + Plotly + Pandas |
| Excel | Excelize |
| Reverse proxy | Nginx |
| Container | Docker + Docker Compose |
| OS server | Ubuntu Server hoặc Linux tương đương |
| Future identity | LDAP / Active Directory |
| Future resource execution | Windows File Server + NTFS ACL |

Quyết định kiến trúc: Go là backend/control plane chính; Next.js là web application; PostgreSQL là source of truth; Redis là infrastructure support; Streamlit là analytics sidecar. Không dùng Streamlit làm web app chính và không dùng Excel làm database.

# PHỤ LỤC A - Cấu trúc repository đề xuất

it-connect-access-management/
├── apps/
│   ├── web/                 # Next.js
│   ├── api/                 # Go + Gin
│   └── analytics/           # Streamlit
├── db/
│   ├── migrations/
│   └── queries/
├── packages/
│   └── shared-contracts/
├── deploy/
│   ├── nginx/
│   └── docker/
├── docs/
│   ├── architecture/
│   ├── api/
│   ├── security/
│   └── migration/
├── scripts/
└── docker-compose.yml

# PHỤ LỤC B - API khung

| Nhóm | Endpoint ví dụ |
| --- | --- |
| Auth | POST /api/v1/auth/login, POST /api/v1/auth/refresh |
| Users | GET/POST /api/v1/users, GET/PATCH /api/v1/users/{id} |
| Companies | GET/POST /api/v1/companies |
| Projects | GET/POST /api/v1/projects |
| Members | GET/POST /api/v1/projects/{id}/members |
| Permissions | GET/POST /api/v1/permissions, PATCH /api/v1/permissions/{id} |
| Search | GET /api/v1/search |
| Resigned | GET /api/v1/employees/resigned |
| Replacement | POST /api/v1/replacements |
| Import/Export | POST /api/v1/import/excel, GET /api/v1/export/permissions |
| Audit | GET /api/v1/audit-logs |
| Analytics | GET /api/v1/analytics/overview |

Tài liệu này là baseline kiến trúc v1.0. Các chi tiết về schema SQL, API contract, UI wireframe, permission inheritance và tích hợp AD/NTFS sẽ được chốt trong các tài liệu thiết kế kỹ thuật tương ứng trước khi bắt đầu implementation phase 1.